COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ

assunto: REFORMA dO antigo prédio SEDE DA ProCURADOria GERAL De Justiça - CENTRO

- PA-13522AD/2016, Contrato nº 033/2017, OS nº 003/2017– Reforma do antigo prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça - Centro.

- VALOR: R$ 2.644.781,65

- OBRA INICIADA EM 29/08/2017.  PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

- 1º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital

- PA-178682017. Valor: R$ 1.117.561,68. PRAZO: +90 DIAS

- 2º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital

- PA-91102018. Valor: R$  R$ 196.293,90. PRAZO: +60 DIAS

- 3º ADITIVO DA Reforma prédio sede das Promotorias de Justiça da Capital

- PA-140522018. Valor: R$  R$ 109.953,13. PRAZO: +90 DIAS

ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018

ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Entrada do protocolo

Fachada frontal

Anexo

Auditório

Porta de incêndio

Condensadoras instaladas

Parte da fachada posterior

Escadaria principal

Um dos banheiros. Abaixo, outras vistas