COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ

asSunto: Construção de ANEXO AO prédio sede das PromotoriaS de Justiça de TIMON - MA

- PA-120672017. Cont. nº 072/2017, OS nº  001/2018– Construção de Anexo ao prédio sede das Promotorias de Justiça de Timon – Ma.

- VALOR: R$ 2.033.622,27

- OBRA INICIADA EM 17 DE JANEIRO DE 2018. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS

- PA-56662018, ADITIVO de Valor e Prazo ao Contrato nº 072/2017, OS nº 001/2018– Construção de Anexo ao prédio das Promotorias de Justiça de Timon.

- VALOR ADITADO: R$ 211.769,18. PRAZO: + 120 DIAS

ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO