COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ

asSunto: Construção de prédio sede das PromotoriaS de Justiça de CAXIAS - MA

- PA-95862017 Cont. nº 066/2017, OS nº  013/2017– Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de Caxias – Ma.

- OBRA INTERROMPIDA EM FEVEREIRO DE 2017. RESCISÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA POR DESCUMPRIMENTO DO MESMO, PELA EMPRESA.

- NOVO PA-70102018, Cont. nº 018/2018.

- NOVA ORDEM DE SERVIÇO: OS nº 009/2018, assinada em 04 de julho de 2018.

- OBRA REINICIADA EM 05 DE JULHO DE 2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 260 DIAS, OUTRA EMPRESA.

- VALOR: R$ 2.135.941,28

ATUALIZADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tapume e placa

Prédio com paredes já levantadas

Panorâmica do prédio. Abaixo, vista do canteiro

Lateral do prédio. Abaixo, montagem de vigas e laje

Outros detalhes da construção